АДМИНИСТРАЦИЯ

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» мая  2013           №40

Об утверждении графиков

разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Постановляет:

- Утвердить графики разработки, утверждения схем водоснабжения и водоотведения на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (Приложение № 1).

- Настоящее постановление  подлежит  обнародованию.

Глава муниципального образования

Каменского  сельского поселения

Кардымовского района  Смоленской

области                                                                                              В.П.Шевелева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Каменского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области

от 13.05.2013 №40

ГРАФИК

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | Май 2013 |
| 2 | Уведомление о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | Май 2013 |
| 3 | Направление запросов в соответствующие предприятия коммунального комплекса и ресурсосберегающие организации | Май 2013 |
| 4 | Получение информации по запросам | Май-июнь 2013 |
| 5 | Анализ и обработка информации по запросам | Июнь 2013 |
| 6 | Предложения по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников водоснабжения и объектов водоотведения (очистных сооружений) | Июнь 2013 |
| 7 | Предложения по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению сетей водоснабжения, водоотведения и сооружений на них | Июнь 2013 |
| 8 | Оценка надёжности систем водоснабжения и водоотведения | Июль 2013 |
| 9 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов и сетей водоснабжения, водоотведения | Август 2013 |
| 10 | Формирование проектов схем водоснабжения и водоотведения | Август 2013 |
| 11 | Предварительное рассмотрение проектов схем водоснабжения и водоотведения | Август - сентябрь 2013 |
| 12 | Размещение проектов схем водоснабжения и водоотведения в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления | Сентябрь 2013 |
| 13 | Рассмотрение схем водоснабжения и водоотведения, организация проведения публичных слушаний, прием замечаний и предложений по проекту схем | Сентябрь 2013 |
| 14 | Проведение публичных слушаний | Октябрь 2013 |
| 15 | Оформление заключения и протокола о результатах проведенных публичных слушаний | Октябрь 2013 |
| 16 | Принятия решения по итогам проведения публичных слушаний: -утверждение схем водоснабжения и водоотведения; - возвращение проекта схем водоснабжения и водоотведения на доработку. | Октябрь 2013 |
| 17 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления | Октябрь - ноябрь 2013 |