СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА   СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «22» февраля  2013 г.               № 9

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в 2013 – 2020 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 08.11.2007 № 257 – ФЗ (ред. от 21.04.2011) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
 Устава Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в 2013 – 2020 годах».

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и на сайте Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области http://kamenk-master@kardymovo.ru

Глава муниципального образования

Каменского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской

области                                                                                                       В.П. Шевелева

Утверждена

решением Совета депутатов

Каменского  сельского поселения

Кардымовского района Смоленской

области от «22»  февраля 2013  № 9

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ в 2013 – 2020 годах»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая Программа «Оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в 2013 – 2020 годах.» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред.от 21.04.2011) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области |
| Исполнители Программы | Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области; Непосредственные исполнители программных работ определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Координатор программы | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы – оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в 2013 – 2020 годах Задача Программы – оформить в собственность Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования из бюджета Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области – 0,351 млн. рублей, в том числе: в 2013году – 0,042 млн. руб. в 2017 году – 0,045 млн.руб. в 2014 году – 0,045млн. руб. в 2018 году - 0,045 млн.руб. в 2015 году – 0,045млн. руб. в 2019 году – 0,036 млн.руб. в 2016 году – 0,033млн. руб. в 2020 году - 0,06 млн.руб. |

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В силу действующего бюджетного законодательства Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области не имеет возможности осуществлять капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, не находящихся в реестре  муниципальной собственности. Необходимо оформить в собственность Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

На территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области находится 22,1км. автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах 14 населенных пунктов, к категории автодорог с асфальто-бетонным покрытием из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов можно отнести 10,8 км. В реестре объектов муниципальной собственности Каменского сельского поселения вышеуказанные автодороги не значатся.

В связи с отсутствием государственной регистрации на  автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Каменского сельского поселения, отсутствует законное основание по финансированию расходов для капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в  границах 14 населенных пунктов Каменского сельского поселения.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основная цель программы - оформление автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 5 населенных пунктов на территории Каменского сельского поселения в муниципальную собственность Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Задача  -  оформить в собственность Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Система программных мероприятий включает в себя:

- оформление документов для принятия автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 5 населенных пунктов на территории Каменского сельского поселения в собственность Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

4.2. Для принятия бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения в муниципальную собственность необходимо:

1) подготовить технический паспорт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Каменского сельского поселения, включающий следующие документы:

- утвержденные постановлением Администрации Каменского сельского поселения схемы расположения автомобильных дорог общего пользования местного значения  в каждом населенном пункте Каменского сельского поселения;

- топографический и ситуационный план расположения автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов Каменского сельского поселения (межевание);

-  технические характеристики конструкции дорожной одежды и искусственных сооружений или проект на реконструкцию;

2) поставить на учет как бесхозяйное недвижимое имущество в Управлении Федеральной регистрационной службы;

3) обратиться в суд с иском о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, по истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого объекта на учет;

4) при вынесении судом положительного решения на основании распоряжения Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области включить в реестр муниципальной собственности Каменского сельского поселения бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Каменского сельского поселения;

5) зарегистрировать право на недвижимое имущество в Управлении Федеральной регистрационной службы в установленном  законом порядке.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей программных мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы.

Подрядные организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными прямыми договорами или муниципальными контрактами по итогам проведенных торгов.

| № п/п | Мероприятия | протяженность | Объем финансирования (млн. руб.) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на улицу | км/на год |  |
| Межевание земельных участков под автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Каменского сельского поселения: |
| 1 | д.Каменка – ул.Центральная | 0,9 | 0,018 | 1,4км/0,028млн.руб. | 2013 |
|  | д.Каменка – ул.Школьная | 0,5 | 0,01 |  |  |
| 2 | д.Каменка – ул.Н.Каменка | 1,5 | 0,03 | 1,5км/0,03млн. руб. | 2014 |
| 3 | д.Каменка – ул.Заречная | 0,3 | 0,006 | 1,5км/0,03млн.руб. | 2015 |
|  | д.Каменка – ул.Магистральная | 1.2 | 0,024 |  |  |
| 4 | д.Каменка – ул.Садовая | 0,5 | 0,01 | 1,1 км/0,022млн.руб. | 2016 |
|  | д.Каменка – ул.Молодежная | 0.6 | 0,012 |  |  |
| 5 | д.Замощье – ул.Озерная | 1,5 | 0,03 | 1,5км/0,03млн.руб. | 2017 |
| 6 | д.Залужье – ул.Крестьянская | 1,5 | 0,03 | 1,5км/0,03млн.руб. | 2018 |
| 7 | д.Лисичино – ул.Речная | 1,2 | 0,024 | 1,2км/0,024млн.руб. | 2019 |
| 8 | д.Смогири – ул.Московская | 0,7 | 0,014 | 2,0 км/0,04млн.руб. | 2020 |
|  | д.Смогири – ул.Никольская | 1,3 | 0,026 |  |  |
|  | ИТОГО | 11,7 | 0, 234млн.руб. |  |
| Изготовление технических и кадастровых паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Каменского сельского поселения: |
| 1 | д.Каменка – ул.Центральная | 0,9 | 0,009 | 0,014 млн.руб. | 2013 |
|  | д.Каменка – ул.Школьная | 0,5 | 0,005 |  |  |
| 2 | д.Каменка – ул.Н.Каменка | 1,5 | 0,015 | 0,015 млн.руб. | 2014 |
| 3 | д.Каменка - ул.Заречная | 0.3 | 0,003 | 0,015 млн.руб. | 2015 |
|  | д.Каменка - ул.Магистральная | 1.2 | 0,012 |  |  |
| 4 | д.Каменка – ул.Садовая | 0,5 | 0,005 | 0,011 млн.руб. | 2016 |
|  | д.Каменка – ул.Молодежная | 0,6 | 0,006 |  |  |
| 5 | д.Замощье – ул.Озерная | 1,5 | 0,015 | 0,015 млн.руб. | 2017 |
| 6 | д.Залужье – ул.Крестьянская | 1,5 | 0,015 | 0,015 млн.руб. | 2018 |
| 7 | д.Лисичино – ул.Речная | 1,2 | 0,012 | 0,012 млн.руб. | 2019 |
| 8 | д.Смогири – ул.Московская | 0,7 | 0,007 | 0,02 млн.руб. | 2020 |
|  | д.Смогири – ул.Никольская | 1,3 | 0,013 |  |  |
|  | ИТОГО по изготовлению технических и кадастровых паспортов | 11,7 | 0,117млн. руб. | 0,117 млн.руб. |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 11,7 | 0,351млн. руб. | 2013-2020 |

6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы 2013 - 2020 годов

7. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет 0,351 млн. руб., в том числе по годам:

в 2013году – 0,042 млн. руб.      в 2017году – 0,045 млн.руб.

в 2014 году – 0,045млн. руб.      в 2018году – 0,045 млн.руб.

в 2015 году – 0,045млн. руб.      в 2019году – 0,036 млн.руб.

в 2016 году – 0,033млн. руб.      в 2020 году – 0,06  млн.руб.

Источник финансирования Программы – бюджет Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. Возможно привлечение дополнительного финансирования за счет других источников.

8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области организуют выполнение Программы.

Координатор – Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.