****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 30 мая 2022 г № 25

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг.  |

Заслушав доклад Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Шевелевой В.П., об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг., Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

 **Р Е Ш И Л:**

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

(План мероприятий прилагается.)

Глава муниципального образования

Каменского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области **В.П.Шевелева**

 УТВЕРЖДЕН

 решением Совета депутатов

 Каменского сельского поселения

 Кардымовского района

 Смоленской области

 № 25 от 30 мая 2022 года

**ПЛАН мероприятий**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****мероприятий** | **Ед.****изм** | **Задание** | **Исполнитель** | **Выполнено** |
| **Объем работ** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **Срок исполне****ния** |  |
|  | **ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт мягкой кровли д.Каменка, ул.Садовая, д.5 | м2 | 80 | 60,00 | июнь-август | ООО «Управляющая организация» |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли д.Каменка, ул.Садовая ,д.4 | м2 | 15 | 20,00 | июнь-август | ООО «Управляющая организация» |  |
| 3. | Ремонт ливневой канализации ул.Садовая, д.4 | п.м | 2,5 | 15,00 | июнь-август | ООО «Управляющая организация» |  |
| 4. | Ремонт подъезда №1 и №2 д.Каменка, ул.Центральная, д.16 | м2 | 100 | 100,00 | июнь-август | ООО «Управляющая организация» |  |
| 5. | Ремонт крыши, д.Смогири, ул.Московская, д.10 кв.2  | м2 |  | 300,00 | июнь-август | Администрация Каменского сельского поселения  |  |
| 6. | Ремонт вентканала | шт. | 2 | 5,00 | июль-август | ООО «Управляющая организация» |  |
| 7. | Замена электрощитовой | шт. | 1 | 6,00 | июль-август | ООО «Управляющая организация» |  |
| 8. | Ремонт вентиляционных труб д.Пищулино, ул.Школа-интернат, д.14 | шт. | 4 | 40,00 | август | Администрация Каменского сельского поселения |  |
| 9. | Частичная замена кровлидКаменка, улМагистральная , д.6/2 | м2 | 6 | 5,00 | июль –август | ООО «Управляющая организация» |  |
|  | **ДОРОГИ и ПРОЕЗДЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт дороги (ПГС)д.Тверицы, ул.Зеленая | м | 250 | 35,00 | июнь | Администрация Каменского сельского поселения |  |
| 11. | Ремонт дороги(асфальт.скол)д.Барсучки | м | 280 | 600,00 | июль | Администрация Каменского сельского поселения |  |
| 12. | Ремонт дороги(асфальт.скол)д.Каменка, ул.Садовая | м | 150 | 600,00 | июль | Администрация Каменского сельского поселения |  |
| 13. | Ремонт дороги(ПГС)д.Пищулино, ул.Верхняя | м | 150 | 350,00 | июль | Администрация Каменского сельского поселения |  |
| 14. | Ремонт дороги(асфальт)д.Каменка, ул.Магистральная от д.6/2 до д.8 | м | 250 | 1 800,00 | июль | Администрация Каменского сельского поселения |  |
| 15. | Ремонт дороги (асфальт.скол)д.Варваровщина, пер.Лесной  | м | 250 | 600,00 | август | Администрация Каменского сельского поселения |  |
| 16. | Ремонт дороги (ПГС)д.Березкино, ул.Центральная от д.15 до д.21 | м | 150 | 400,00 | июнь | Администрация Каменского сельского поселения |  |
| 17. | Ремонт дороги (ПГС)Д.Березкино, ул.Центральная, от д.2 до д.8 | м | 100 | 250,00 | июнь | Администрация Каменского сельского поселения |  |