****

**АДМИНИСТРАЦИЯ Каменского сельского поселения**

**кардымовского района Смоленской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «11» марта 2024 № 44

О создании противопаводкового штаба на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и летне-осенних паводков, сокращения наносимого ими ущерба, предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в водоохранных зонах на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – Каменского сельского поселения), Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Создать противопаводковый штаб на территории Каменского сельского поселения согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории Каменского сельского поселения в 2024 году согласно приложению № 2.

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области .

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Каменского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области В.П.Шевелева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  от «11» марта 2024 №44 |

**С О С Т А В**

**противопаводкового штаба на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шевелева Валентина Петровна    Телешова Валентина Сергеевна | | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  Ст.менеджер Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | | | |
| **Члены комиссии:** | | | | |
| Бондарь Виктор Никитьевич | | житель д. Смогири (ответственный за гидротехническое сооружение в д.Смогири); | | |
| Василенко Елена Викторовна | | Директор МБОУ «Каменская основная школа»; | | |
| Бигарова Анна Сергеевна | | Заведующая МДОБУ «Каменский детский сад-ясли»; | | |
| Гофыкина Наталья Юрьевна | | Директор Каменского Дома культуры; | | |
|  | | | | Приложение № 2  к постановлению Администрации  Каменского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области  от «11» марта 2024 №44 | |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду**

**и пропуску паводковых вод на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в 2024 году**

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводковому периоду | | | |
| 1. | Осуществление контроля организации и проведения мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед в период половодья с целью отдыха и рыбной ловли | постоянно | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  (далее – Глава муниципального образования) |
| 2. | Обеспечение информирования населения о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками | постоянно | Глава муниципального образования, члены оперативного штаба (по согласованию) |
| 3. | Участие в выполнении комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения в зонах возможного затопления (подтопления) | постоянно | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (по согласованию), Глава муниципального образования |
| 4. | Участие в организации комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения | постоянно | Кардымовский РЭС филиала ПАО «МРСК-ЦЕНТР»-«Смоленскэнерго» (по согласованию), Глава муниципального образования |
| 5. | Участие в организации комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | период пропуска паводковых вод 2024 года | Кардымовский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию), Глава муниципального образования, члены оперативного штаба (по согласованию) |
| 6. | Участие в проверке готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод | постоянно | Глава муниципального образования, |
| 7. | Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств муниципального звена Смоленской областной подсистемы РСЧС по вопросам готовности к обеспечению безаварийного пропуска половодья 2022 года | до  20.03.2024 | Комиссия о предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (по согласованию), Глава муниципального образования |
| 8. | Разработка, издание и размещение памяток о безопасности населения на водных объектах. Размещения информации в сети «Интернет» | до 20..04.2024 | Глава муниципального образования, члены оперативного штаба (по согласованию) |
| 9. | Участие в подготовке и проверке готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | до 01.04.2024 | Глава муниципального образования, члены оперативного штаба (по согласованию) |
| 10. | Участие в уточнении мест расположения кладбищ, скотомогильников, складов и хранилищ с ядохимикатами, попадающими в зону возможного затопления (подтопления) | до 11.03.2024 | Кардымовский ветеринарный пункт филиала ОГБУВ «Госветслужба» - «Смоленский ветеринарный центр» (по согласованию), Глава муниципального образования |
| 1. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод | | | |
| 1. | Участие в организации доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи из районов, подверженных затоплению (подтоплению), в лечебно-профилактические учреждения | постоянно | ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» (по согласованию) |